Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов'янськ на 2020-2023 роки

Слов'янськ

2019

1. Паспорт Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ на 2020-2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»; КП Слов’янської міської ради «Водозниження» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2020-2023 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | - |
| 8. | Мета Програми | Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу на навколишнє природне середовище. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 280 000,00 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі: -кошти міського бюджету; -кошти обласного, державного бюджету та кошти інших джерел не заборонені законодавством. | 100 000,00 тис.грн 180 000,00 тис.грн |
| 10. | Очікувані результати виконання | Підвищення рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення; зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів; стабілізація економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу); підвищення технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання; освоєння капіталовкладень; запровадження підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод; зменшення невиробничих втрат питної води до 45 відсотків, витрат електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу); Скорочення невиробничих втрат води до 45%. Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення - 95 %. |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ на 2020-2023 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Відповідно державним стандартам України визначено поняття основних термінів у галузі водопостачання і каналізації. Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.

Загальна кількість мешканців в м.Слов’янськ, яких забезпечено централізованим водопостачанням, в тому числі внутрішньо переміщені особи, складає більше 100,0 тис. осіб. Кількість абонентів, які користуються послугою з централізованого водопостачання 47 тисяч, централізованого водовідведення - 26 тисяч.

Загальна протяжність водопровідних мереж в м.Слов’янськ – 328,12 км та каналізаційних мереж – 132,51 км, з яких 80,0% знаходяться в незадовільному стані, 3 водопровідних і 17 каналізаційних насосних станцій,                              15 підвищувальних насосних станцій, водозабір і фільтрувальна станція, очисні споруди.

Водопровідно-каналізаційне підприємство відповідає за зовнішнє протипожежне водопостачання, технічний стан пожежних гідрантів. В м.Слов’янськ 265 пожежних гідрантів, більшість яких потребує заміни або капітального ремонту. Своєчасне проведення робіт з капітального зовнішнього протипожежного водопостачання в місті забезпечить скорочення терміну ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій при рятуванні людей та зменшення матеріальних збитків.

Згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» всі багатоповерхові житлові будинки повинні бути обладнані комерційними приладами обліку холодної води. На даний час будинковими приладами обліку холодної води у м. Слов’янськ обладнано 11,1% усього житлового фонду. Потреба в оснащенні в повному обсязі – 542 багатоквартирних житлових будинків. Низький показник оснащення засобами обліку води житлових будинків унеможливлює ефективну реалізацію заходів з економії водних ресурсів, що спрямовані на зменшення втрат води в внутрішньо будинкових системах централізованого постачання холодної води

Програма розроблена з врахуванням основних напрямів стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення споживачів, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

- залежністю від покупної води для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

3. Мета Програми

Метою Програми є реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу на навколишнє природне середовище.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності

Розробка заходів спрямована на розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - забезпечення споживачів послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на скорочення обсягів покупної води та скорочення невиробничих втрат, поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Програма виконуватиметься за такими напрямами:

скорочення обсягів покупної води;

забезпечення енергозбереження;

підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;

економічне витрачання водних ресурсів, включаючи скорочення невиробничих втрат води;

оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м. Слов'янськ приладами обліку питної води;

підвищення якості води;

підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів та населення міста;

розвиток системи водопостачання та водовідведення;

науково-технічне забезпечення систем водопостачання та водовідведення передбачає удосконалення системи управління.

З метою забезпечення населення м.Слов'янськ послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів, Програмою передбачається зменшення витрат на покупну воду шляхом переходу на власні джерела водопостачання.

Першочергово планується здійснити заходи для забезпечення збільшення подачі води від власного поверхневого водозабору через фільтрувальну станцію з 6,0 тис.м3/добу до 12,0 тис.м3/добу, для чого необхідно виконати реконструкцію та капітальний ремонт існуючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, а саме: фільтрувальної станції, насосної станції поверхневого водозабору, напірного водоводу, ЛЕП.

Також Програмою планується залучення виробничих потужностей і об’єктів комунального підприємства Слов’янської міської ради "Водозниження", а саме: капітальний ремонт насосної станції поверхневого водозабору, будівництво фільтрувальної станції на території проміжних баків, резервуарів чистої води (РЧВ), реконструкція напірного водоводу від насосної станції до водозабору, будівництво трубопроводів від РЧВ до водоводів, будівництво напірного резервного водоводу, будівництво підвищувальної насосної станції (ПВНС) на території резервуарів, реконструкція резервуарів, будівництво трубопроводів від ПВНС до водоводів.

Заходами Програми планується оснащення комерційними приладами обліку централізованого водопостачання багатоквартирних житлових будинків для економічного витрачання водних ресурсів та скорочення невиробничих втрат, капітальний ремонт та заміна пожежних гідрантів для приведення зовнішнього протипожежного водопостачання в належний технічний стан, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання міста, реконструкція та капітальний ремонт самопливних каналізаційних колекторів, в т.ч. методом санації.

Технологічний цикл підготовки питної води та очищення стоків потребує вартісного обладнання (футлярів для контейнеру, балонів), яке використовується при роботі з хлором на очисних спорудах та водозаборі.

Виконання заходів Програми планується за рахунок бюджетних коштів (міський, обласний, державний) та позабюджетних коштів (міжнародна технічна та фінансова допомога, інвесторські та інші кошти не заборонені законодавством).

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, передбачені у додатку.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Всього |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Забезпечення стабільної роботи об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, для поліпшення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. | 1.Реконструкція водопроводу м.Слов’янськ Донецької області, в т.ч. розробка ПКД 2.Реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, в т.ч. розробка ПКД 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення на території КП «Водозниження», в т.ч. розробка ПКД. 4.Капітальний ремонт об’єктів очисних споруд та фільтрувальної станції,в т.ч встановлення футлярів для контейнеру, балонів, які використовуються при роботі з хлором , в т.ч. розробка ПКД 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання, водовідведення, в т.ч. методом санації, в т.ч. розробка ПКД. 6.Відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання, в т.ч. ПКД 7.Оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м. Слов'янськ приладами обліку питної води, в т.ч. розробка ПКД | 2020-2023 | Управління ЖКГ | Міський, обласний, державний бюджет та кошти інших джерел не заборонені законодавством | 30 000,00 | 40 000,00 |  | 30 000,00 | 40 000,00 |  | 20 000,00 | 50 000,00 |  | 20 000,00 | 50 000,00 |  | 100 000,00 | 180 000,00 |  | Перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу), стабільну роботу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ. Забезпечить населення послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів. Підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення забезпечить скорочення невиробничих втрат води і витоків до 45%. Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення -95 %. |

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок програми | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І.Показники витрат |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаціоного господарства м.Слов’янськ на 2020-2023 роки | тис.грн | 280 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ІІ. Показники продукту |  |
| 2.1 | Здійснена реконструкція водопроводу м.Слов’янськ, що включає комплекс споруд для забезпечення якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |
| 3.1. | Середня сума витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, в т.ч. розробка ПКД, тис.грн | тис.грн. | 280 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| IV Показники якості |  |
| 4.1. | Скорочення невиробничих втрат води | % | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4.2 | Скорочення обсягів покупної води | тис.м3/добу | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Додаток до Заходів з реалізації Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки

Захід 5 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання, водовідведення»

| Найменування заходів, адреса | Фактичний діаметр, мм | Проєктований діаметр, мм | Довжина, п.м. | Рік виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул. Свободи | 100 | 110 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Валківська (вул. Профінтерна) | 150 | 140 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Т. Набережна | 50 | 75 | 900 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Світлодарська (вул. Чубаря) | 150 | 140 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) |  | 140 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Банківська (вул. Юн.Комунарів) | 150 | 140 | 400 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Шевченко | 100 | 110 | 450 | 2020 |
| Заміна водопроводу від пров. Макаренко | 150 | 140 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Героїв Пилотів (Черв.Пилотів) | 150 | 110 | 120 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Суворова | 100 | 110 | 150 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Гудованцева | 100 | 110 | 400 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Цимлянська | 76 | 63 | 250 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Василівська (від вул. Банківська у сторону вул. Я. Мудрого) | 100,150 | 140 | 400 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Я. Мудрого (від пров. Я.Мудрого до вул. Ізоляторна) | 100,150 | 50 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Капітанська (Орджонікідзе) (від вул. Музейна (Кірова) до вул. Шнурківська (1 Травня)) | 50 | 50 | 201 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Мартиненко (у сторону вул. Спартака) | 100 | 63 | 400 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Рилєєва | 100 | 63 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Ординаторська (Крупської) (від вул. Шевченко) | 100 | 63 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Андріївський | 150 | 50 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Суворова / вул.Гудованцева | 50 | 50 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Надії (К.Цеткін) (від вул.Челюскінців.) | 100 | 50 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Коккінакі (від вул.Гранична до пров.Коккінакі) | 65 | 50 | 400 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Силікатному |  | 63 | 150 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Солоділова | 50,100 | 110 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Ломоносова (від вул.Героїв Пилотів до вул.Райдужна (Будьонного) | 100 | 63 | 150 | 2020 |
| ХІМІК |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по пров.Донский/вул. Донська | 100,200 | 140 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Хользунова | 100 | 63 | 350 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Кутузова | 50 | 63 | 250 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Новосодівська | 100 | 110 | 100 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Донський,3 - 5 | 100 | 110 | 100 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Донська(поліклініка) | 100 | 63 | 150 | 2020 |
| ЧЕРЕВКІВКА |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул.Аеродромна (від вул. Г.України (Молодогвардійська) до вул. Херсонська) | 300,50 | 140 | 120 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Аеродромна (від вул. О. Вишні (Корчагіна) до вул. Республіканська | 300,50 | 50 | 170 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Д.Галицького (вул.Смольна) (від пров. Кавказський до пров. Кронштадський) | 200 | 110 | 290 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Д. Галицького (вул.Смольна) від вул. Каспійська | 200 | 110 | 270 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Г.України (Молодогвардійська) від вул. Гладиша | 100 | 50 | 130 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Івасюка (Павленко) від пров. Восточний до вул. Черноморська) | 100 | 50 | 540 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Ставропільська від пров Гладиша до пров. Восточний | 100 | 110 | 490 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Укр.Воінів (В.Інтернационалістів) -3 ділянки (від ж.б.№27 до ж.б.№37;від ж.б.№49 до ж.б.№51;від ж.б.№83 до ж.б.№89) | 65 | 63 | 370 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Горлівська | 76,100 | 50 | 415 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Кронштадська | 100 | 110 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров. Престижний(40 років Жовтня) від вул. Гладиша до вул. Престижна | 50,100 | 50 | 280 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Радістна | 100 | 50 | 140 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. О. Тихого (Ленінградська) у сторону погоста | 100 | 50 | 160 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Г. Сковороди (вул. Шверніка) | 100 | 110 | 150 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Челябінська | 100 | 50 | 150 | 2020 |
| ЗамІна водопроводу по вул.Запоріжська | 50 | 110 | 100 | 2020 |
| ЧЕРВОНИЙ МОЛОЧАР |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул.Теплична (Тухачевського) | 100 | 110 | 150 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров. Тепличний (Тухачевського) | 100 | 110 | 100 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Садова | 100 | 110 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Криворіжська ( у районі перехрестя з вул.Оскольська) | 56,76 | 50 | 100 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Оскольска | 100 | 75 | 1500 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров. Оскольский | 100 | 63 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Горлівська | 100 | 63 | 120 | 2020 |
| АРТЕМА ЛІСНИЙ |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул. Офіцерська | 100 | 110 |  | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Бульварна | 100 | 110 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу по пров.Арматурний (від вул. Солдатська до вул. Чернігівська) | 50,100 | 110 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Арматурна (від вул.Ясна до пров. Арматурний) | 50,300 | 110 | 150 | 2020 |
| ЦІЛИННА |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул.Демократична | 50,100 | 63 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по п.А. Яковлєва (Фурманова) | 76 | 63 | 120 | 2020 |
| Заміна водопроводу по ул.Дальневосточна, Первоконна | 50,100 | 63 | 400 | 2020 |
| СЕМЕНІВКА |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул. Ростовська | 50 | 63 | 150 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Таганрогська |  | 63 | 100 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Нарвська |  | 63 | 200 | 2020 |
| Заміна водопроводу від вул.Сучасна до ЗОШ |  | 110 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул.Лисичанська |  | 110 | 300 | 2020 |
| Заміна водопроводу по вул. Черкаська | 100 | 110 | 1500 | 2020 |
| в т.ч. заміна запірної арматури – 72 од. |  |  |  |  |
| МАШМЕТ |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул.Дарвіна від котельні | 100,80,50 | 110 | 450 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Заводська | 100,150 | 110 | 350 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Кільцева | 150 | 110 | 350 | 2021 |
| СХІДНИЙ |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул.Райгородська(Краснолиманська) | 100 | 110 | 600 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Селянська (Червоний Пахар ) | 250 | 110 | 250 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Левоберіжна | 100 | 63 | 300 | 2021 |
| Заміна водопроводу по пров.Левоберіжний |  | 50 | 125 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Біломорська | 100 | 110 | 300 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Енергетиків | 150 | 110 | 1050 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Макіївська | 100 | 110 | 400 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Героїв Праці | 50 | 75 | 300 | 2021 |
| ВОКЗАЛ |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул. Вокзальна/пров.Вокзальний (Свердлова) | 100,200 | 140 | 160 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.А.Комара | 50,150 | 110 | 300 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Барвенківська (Володарьского) | 100,150 | 110 | 1500 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Волжська | 100 | 110 | 200 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Підгірна (від вул.Святогірська (К.Лібкнехта) до пров. Богуна (Артема)) | 100 | 110 | 400 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Комяхова (від вул. Вокзальна до вул. Барвінківська) | 100,150 | 140 | 1100 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Лиманська | 50,100 | 50 | 390 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Кривоноса (до пров.Залінодоріжний) | 100 | 140 | 500 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Інтернатна | 100 | 110 | 120 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Коцюбинського (до вул.Голубівська (Ворошилова) | 50 | 110 | 500 | 2021 |
| Заміна водопроводу по пров.Можайского ( в р-оні вчилища №76) | 100 | 110 | 170 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Горова (від вул. Святогірська до пров.Артема) | 50,100 | 110 | 400 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Чехова (до пров.Можайського) | 50,150 | 63 | 150 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Марапульця | 50,100 | 63 | 800 | 2021 |
| ПІВНІЧНИЙ |  |  |  |  |
| Заміна водопроводу по вул. Гвардійська | 100 | 63 | 300 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Мира | 100,150 | 140 | 250 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Менделєєва | 250 | 110 | 160 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Д.Донського-Правди | 100 | 63 | 160 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Літературна (Д.Бідного) (від вул.Губкіна до вул.Толбухіна) | 100,200 | 140 | 600 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул. Тургенєва | 100 | 110 | 220 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.С.Ковалевської | 50 | 63 | 300 | 2021 |
| Заміна водопроводу по вул.Котляревського | 100 | 63 | 200 | 2021 |
| в т.ч. заміна запірної арматури – 68 од. |  |  |  |  |

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:

підвищенню рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення;

зниженню витрат матеріальних та енергетичних ресурсів;

стабілізації економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;

перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу);

підвищенню технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання;

освоєнню капіталовкладень;

запровадженню підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод.

У період до 2023 року також передбачається:

зменшити невиробничі втрати питної води до 45 відсотків, витрати електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення;

забезпечити рівень охоплення централізованим водопостачанням населення 95 %.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період з урахуванням виконання доходної частини міського бюджету.

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Обсяг ресурсів - всього, (тис.грн) у тому числі: | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 |
| міський бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| державний,обласний бюджет та кошти інших джерел не заборонені законодавством | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 |

7. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми розраховано на чотири роки - 2020-2023.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію, контроль та щорічний аналіз виконання запланованих показників якості Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.